# PT-CDSS 專案交接報告書

日期：2026-05-09

版本：v1.2 (Premium Refactored)

狀態：穩定開發中 (Production-Ready Prototype)

# 1. 專案概述 (Project Overview)

PT-CDSS 是一款專為物理治療師設計的臨床決策支援系統，旨在透過 AI 輔助決策流 (Clinical Flow) 與 自動化 SOAP 紀錄 (Document Editor) 提升臨床診斷效率與標準化。

- • 核心目標：將複雜的臨床指引轉化為直觀的互動式流程。

- • 技術棧：React + TypeScript + TailwindCSS + Firebase + Zustand + React Flow。

- • AI 驅動：整合 Google Gemini Pro/Flash 提供意圖辨識與決策建議。

# 2. 目前已完成功能 (Completed Features)

## 2.1 核心架構與 UI/UX

- ✅ Premium 視覺美化：完成「Refined Hybrid」風格，包含玻璃擬物化 (Glassmorphism) 介面、深邃導覽列 (Slate-950) 與紙張感編輯器。

- ✅ 多面板佈局：實作可自由拖拉的側邊欄、主作業區 (Flow/Doc) 與 洞察面版 (Chat/AI Insight)。

- ✅ 響應式基礎：使用 react-resizable-panels 支援靈活的空間分配。

## 2.2 臨床決策引擎 (Flow Engine)

- ✅ 互動式流程圖：整合 React Flow，支援紅旗警示 (Red Flag) 與 診斷節點 (Flow Node)。

- ✅ AI 節點建議：初步實作 AI 推薦後續步驟 (Ghost Nodes)。

- ✅ 狀態管理：使用 Zustand 管理全域 Flow 狀態，支援節點增刪與連結。

## 2.3 文件編輯系統 (Document Editor)

- ✅ SOAP 模板：基於 Tiptap 實作專門的 SOAP 紀錄區塊。

- ✅ 自動儲存：實作 Debounced Sync 機制，自動同步編輯內容至 Firebase Firestore。

- ✅ AI 內容插入：支援將 AI 建議的治療計畫直接插入編輯器。

## 2.4 安全與使用者系統

- ✅ 身份驗證：整合 Firebase Google Auth。

- ✅ 金鑰隱私機制 (Onboarding)：實作 BYOK (Bring Your Own Key) 模式，用戶 API Key 儲存於本地 localStorage，伺服器不留存。

- ✅ 權限控制：實作登入攔截器 (Auth Guard)，確保資料安全性。

# 3. 待辦事項與開發中項目 (Backlog & WIP)

## 3.1 臨床內容填充 (高優先級)

- ⏳ 頸椎/腰椎路徑：需將目前的文本格式臨床指引轉化為 JSON 資料格式，匯入系統。

- ⏳ 治療手法知識庫：擴充內建的 Physical Test 與 Manual Therapy 說明。

## 3.2 功能優化

- ⏳ Ghost Node 互動強化：實作 UI 按鈕讓使用者「一鍵接受」AI 推薦的決策節點。

- ⏳ 文件匯出：實作 Markdown 與 PDF 匯出功能。

- ⏳ 編輯器進階功能：解決 Tiptap BubbleMenu 匯入衝突，實作「選取文字後 AI 潤色」。

## 3.3 基礎建設

- ⏳ 自動化測試：建立 GitHub Action 的單元測試流程。

- ⏳ 用戶設定頁：讓用戶能隨時更換其 API Key 或 調整介面偏好。

# 4. 未來優化方向 (Future Optimization)

1. 行動化/平板支援：針對治療師在診間使用平板的需求，優化觸控操作與響應式佈局。

2. 語音輸入整合 (Voice-to-SOAP)：開發即時語音轉文字功能，將口頭診斷直接轉化為初步的 SOAP 紀錄。

3. 多租戶/診所管理：擴充系統以支援診所層級的帳號管理與權限分配。

4. 離線作業模式 (PWA)：確保在網路不穩定的診間環境下，仍能流暢作業並在連線後自動同步。

5. 研究數據導出：在去識別化的前提下，導出結構化決策路徑數據供臨床研究使用。

# 5. 開發者交接須知 (Dev Notes)

- • 環境變數：.env 需包含 Firebase 標配置與 API 端點。

- • 本地執行：npm run dev 開啟 Vite 伺服器 (Port 5173)。

- • 同步規範：更新後需執行同步腳本更新 Obsidian 知識庫，確保文件與代碼同步。

- • GitHub 倉庫：https://github.com/bigshop127/PT-CDSS.git

Generated by Gemini CLI - Senior Engineer Assistant